Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske ( „Narodne novine“ broj 32/11)  Općina Maruševec objavljuje

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011.-toj godini

I) Ugovori o javnoj nabavi

| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | EVV-01/10 | Otvoreni postupak | 10.01.2011. | 269.808,30 | do 08.04.2011. | Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad | 28.04.2011. | 243.558,30 |
| 2. | 01/2011/MV | Otvoreni postupak | 04.04.2011. | 71.910,00 | do 26.04.2011. | DRVOTREND d.o.o. Zagreb | 22.04.2011. | 71.910,00 |
| 3. | 06/2011-MV | Otvoreni postupak | 21.11.2011. | 231.022,95 | do 31.12.2011. | Zajednica ponuditelja – nositelj ponude: TEHNIX d.o.o. Donji Kraljevec |  |  |
| 4. | 01/2011-EVV | Otvoreni postupak | 01.12.2011. | 634.924,55 | 75 dana | PZC VARAŽDIN d.d. Varaždin |  |  |

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

|  | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okvirni sporazum (OS) | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okvirni sporazum (OS) | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Napomena: Ukoliko tijelo javne vlasti kao naručitelj drži potrebnim, može u posebnom Dodatku „Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja“, pozivom na broj pod kojim se podaci o ugovoru i njegovu izvršenju nalaze u tom Pregledu, dati detaljnije odnosno dodatne podatke vezane za sklapanje i izvršenje tog ugovora. U tom slučaju, Dodatak „Pregledu ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja“ također se objavljuje na internetskim stranicama u nastavku, na način utvrđen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske.